# Informe de Análisis de Costos: Corazón Contento

## 1. Resumen Ejecutivo del Presupuesto

El costo estimado inicial para el desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) es de aproximadamente $204,777 MXN. Este monto cubre el equipo de desarrollo, la infraestructura inicial, herramientas de calidad y una reserva para riesgos.

## 2. Estimación del Esfuerzo de Desarrollo (Recursos Humanos)

El cálculo se basa en las 288 horas estimadas (incluyendo gestión, diseño y pruebas) para el equipo de 7 personas.

| Rol | Cantidad | Horas Estimadas | Costo Estimado (MXN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | 50 hrs | $36,960 |
| Desarrolladores (Back/Front) | 4 | 168 hrs | $93,139 |
| QA / Tester | 1 | 40 hrs | $18,480 |
| Diseñador UI/UX | 1 | 30 hrs | $16,632 |
| Total Recursos Humanos | 7 | 288 hrs | **$165,211 MXN** |

## 3. Costos Operativos y de Infraestructura (Mensual)

Costos recurrentes necesarios para mantener la plataforma operativa en la nube y las licencias de software.

| Recurso | Herramienta Seleccionada | Costo Estimado (MXN) |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura Nube | Google Cloud Platform (GCP) | ~$3,700 - $9,240 |
| Repositorio & CI/CD | GitHub Team (7 usuarios) | ~$517 |
| Gestión de Proyecto | Taiga / Jira | ~$650 - $1,300 |
| Comunicación | Slack Pro | ~$1,035 |
| Total Mensual Operativo | OPEX | ~$12,012 MXN |

## 4. Costo de la Calidad (Software Quality)

Inversión en herramientas y capacitación para prevenir defectos ("Costos de Prevención").

| Concepto | Detalle | Costo Estimado (MXN) |
| --- | --- | --- |
| Herramientas QC | SonarQube (Mensual) | ~$2,772 |
| Capacitación | Taller de Estándares (Único) | ~$9,240 |
| Total Calidad |  | ~$12,012 MXN |

## 5. Reserva de Gestión de Riesgos

Fondo de contingencia (15% del presupuesto) para mitigar incertidumbres como cambios en el alcance o retrasos técnicos.

- Cálculo: 15% de $165,211 (Desarrollo)

- Monto de Reserva: $24,782 MXN

## 6. Total General del Proyecto (MVP)

| Concepto | Costo Estimado (MXN) |
| --- | --- |
| Desarrollo (RRHH) | $165,211 |
| Infraestructura (Mes 1) | $12,012 |
| Herramientas Calidad | $2,772 |
| Reserva de Riesgos | $24,782 |
| TOTAL ESTIMADO | $204,777 MXN |